Umowa projekt

zawarta w dniu…………………. 2014 roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Zbigniew Grześkowiak- Dyrektor Zakładu

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1.   Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

w dniu …………………..2014 roku.

§ 2.1  Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowego zestawu hydroforowego wraz

z niezbędnymi  kształtkami DN 200.

2. Lokalizacja:

Miejscowość Witobel, gmina Stęszew, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie.

3. Załącznik dotyczący przedmiotu zamówienia.

4. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze,

na który składa się:

1) Dokumentacja powykonawcza - atesty na materiały i prefabrykaty,

2) Protokóły odbioru robót.

3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

5. Technologia wykonania prac:

- Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami,

przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony

środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz

być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić

z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować

będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca

nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie

trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta

okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków

sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie

zakłócenia czy szkody.

- Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed

oddziaływaniem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu

7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót;

§ 3.  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej

umowy oraz w:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacji przetargowej,

- złożonej ofercie

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień…………………2014 roku.

2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia …………2014r.

Montaż nowego zestawu hydroforowego musi nastąpić w godzinach nocnych tj. pomiędzy

godziną 24.00 a 4.30, aby zapewnić ciągłość dostawy wody do mieszkańców.

§ 5.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty

Wykonawcy wybranej w drodze przetargu w wysokości: złotych brutto

słownie:

będącej integralną częścią umowy.

2.Podstawę do wystawienia faktur stanowią:

1) protokół odbioru końcowego.

3.Fakturę należy wystawić:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

NIP 777 00 06 226

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót i zabezpieczenia dozoru,

  - zapewnić na terenie robót należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie,

  - zapewnienia łączności dla potrzeb budowy/remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

  - podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu robót,

  - uporządkowania terenu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

  - pisemnego informowania Inwestora o konieczności wykonania prac dodatkowych lub

zamiennych sporządzając protokół  konieczności określający zakres oraz szacunkową ich

wartość (wg cen jednostkowych oraz narzutów wg kosztorysu ofertowego),

b)  pisemnego informowania Inwestora o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na

tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz

do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym

zagrożeniom.

d)  przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny

prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych w okresie od przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że wszystkie prace zostały wycenione w ofercie przetargowej.

- Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

§ 7.1  Wykonawca wykona zakres robót z udziałem/ bez udziału Podwykonawców.

2. W przypadku udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest przed  podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy

i adresy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a przy złożeniu faktury i rozliczaniu robót,

które zostały w całości lub  w części wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie

za wykonane roboty,

2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót,

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dalszy Podwykonawca otrzymał należne

wynagrodzenie za wykonane roboty,

4) pisemne oświadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych

robót,

3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do

wstrzymania płatności należności Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych

dokumentów.

4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o udziale Podwykonawców lub dalszych

Podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego Zamawiający na prawo zarządzać

dokumentów określonych w pkt 2.

Do procedury wszczętej w ten sposób mają zastosowanie zapisy pkt 2.

5. Zapisy punktu 2 mają zastosowanie przy rozliczaniu faktur częściowych i faktury końcowej.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od jej zawarcia.

Umowy muszą określać zakres prac, wysokość wynagrodzenia i warunki zapłaty.

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i sprzeciw do przedstawionych umów.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni  od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaniechają

poinformowania Zamawiającego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom części zamówienia, a Zamawiający poniesienie z tego tytułu szkodę lub będzie

zobowiązany do zapłacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia

za wykonane prace, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani

będą do zwrotu Zamawiającemu wszelkich powstałych i uregulowanych zobowiązań, kosztów,

szkód, wynagrodzeń itp.

§ 8.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie placu budowy / robót /, protokółem do dnia ……………………2014 roku.

2) Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy/robót Wykonawca ponosi aż do

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy/robót

oraz za istniejące urządzenia.

§ 9. Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

1.Odbiór końcowy robót.

Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następując dokumenty:

- Protokóły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby,

- Oświadczenie o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto i netto.

2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących

przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od

daty rozpoczęcia odbioru.

4. Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy,

5. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor

na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.  Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia

niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu

kolaudacyjnego.

7.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,

to inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

1)  Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8.Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem

terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 10.  Gwarancja.

1) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres  m-cy.

2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

3) W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek

i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

4) Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu

zgłoszenia.

5) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6) W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na

koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

7) W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu

napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego

terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad

i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich

praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

8) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

9) Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

10) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

a) za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

b) zgodnie z najnowszym stanem techniki,

c) odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

d) przepisom prawa,

e) zgodności z normami

wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

11) Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy

zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy

wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

12) W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i

będzie  odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,

gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu

umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

13) Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego

o zmianie swej siedziby.

14) Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem

terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 11.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających a ewentualne zamówienia

dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowej umowy – po

sporządzeniu protokółu konieczności i kosztorysu, według cen jednostkowych podanych w ofercie

przetargowej, zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu

dodatkowej umowy.

§ 12. Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości

200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność w wysokości 10.000,00 złotych brutto.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania

przewyższającego kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

10.000,00 złotych brutto z zastrzeżeniem artykułu 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

§ 13.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi

w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni,

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do

odstąpienia.

2.  Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu,

- sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

- usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy,

  - w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą

kary za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,

- zapłaty kar umownych.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za nakłady

poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 16.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17.  Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,

po dwa dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y: 					                              W y k o n a w c a: